Rundāles pils muzejs uzaicina piedalīties tirgus izpētē

”Grunts virskārtas noņemšana un aizvešana uz krautuvi”

1. Plānotais norokamais grunts virskārtas apjoms aptuveni 1620m3, pēc pasūtītāja norādītā līmeņa (apm. - 0,65m).  Līmeņi, slīpumi un cita veida norakšanas darbu jautājumi - tiks precizēti uz vietas, darbu izpildes laikā.

Nepieciešamā tehnika - pretendenta rīcībā esoša tehnika, darbu izpildei noteiktos termiņos un atbilstoši pasūtītāja prasībām. Nav noteiktas prasības tehnikas veidā un kravnesībā.

Tehniku iespējams atstāt uz nakti muzeja teritorijā.

Piekļūšana objektam - bez apgrūtinājumiem.

2. Gar brauktuves malu tiek veidota 1,5m plata, slīpa nogāze.

3. Noraktā grunts tiek aizvesta uz pasūtītāja norādīto krautuvi

-attālums līdz krautuvei max 500 m (tukšs zālāja laukums)

-tiek veidotas divas kaudzes (grunts ar lielu būvgružu piejaukumu un laba grunts)

-darbu laikā pretendents nodrošina izbērto kravu sastumšanu

-darbu laikā un pēc darbu beigšanas, pretendents nolīdzina izbraukātās rises.

4. Apgrūtinājumi:

-zem norokamās virskārtas elektrības kabeļi, ūdens vads.  Pirms darbu uzsākšanas komunikāciju trases tiks nospraustas dabā.

-pie akmens mūra vecās siltumnīcas mūra atliekas (aizliegts aizķert un bojāt).

5. 21. 09. plkst. 9.00 tiek organizēta iepazīšanās uz vietas ar veicamajiem darbiem.

6. Cenu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN

7. Cenu piedāvājumus sūtīt uz e-pastu mehanika@rundale.net

8. Tirgus izpēte spēkā līdz 25. 09. 2017.

9. Tirgus izpētes izvērtējums - zemākās cenas piedāvājums.

10. Darbu uzsākšana - ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma parakstīšanas.

11. Izpildes termiņš - 31. 10. 2017., ar iespēju pagarināt izpildes termiņu objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ.

12. Apmaksas veids: 100% pēcapmaksa, pēc darba pieņemšanas - nodošanas akta un izpildītāja iesniegta rēķina parakstīšanas.

12. Kontaktpersona: Mehānikas nodaļas vadītājs Arvis Druviņš, mob. tel. 26444257, e-pasts mehanika@rundale.net