**Rundāles pils muzejs uzaicina piedalīties tirgus izpētē**

**”Kanāla gultnes tīrīšanas darbi 2019.gadā.”**

Paredzamais darbs:

**Kanāla gultnes, apmēram 20-50 cm (atkarībā pēc reālās situācijas dabā) dziļumā (dūņas, ūdens zāles) izrakšana un aizvešana uz krautuvi. Attālums līdz krautuvei līdz 1,5km.**

**Plānotais iztīrāmais apjoms: 890m**

1. Plānotais darbu izpildes laiks: aprīlis-maijs (atkarībā no laika apstākļiem)

Ņemot vērā pils muzeja brauktuvju tehnisko stāvokli un noslodzes izturību, darbi tiek veikti tikai labos laika apstākļos. Lietus laikā, un brauktuvju nožūšanas laikā, darbi tiek uz laiku pārtraukti.

Kravas transporta pilna masa ne vairāk kā 20t

Pēc darbu pabeigšanas, izpildītājs sakopj brauktuves.

2. A un D pusē rakšanas un prom vešanas darbi notiek no regulārā parka kanāla ārmalas

 R-pusē (187m)- no regulārā parka kanāla iekšpuses.

3. Pāri kanālu gultnei ir izbūvētas komunikāciju trases, kuras tiks iepriekš atzīmētas dabā. Pēc pieprasījuma, darbu veicējam tiks izsniegti topogrāfija ar trašu atzīmējumiem. Vietās, kur kanāla gultni šķērso komunikāciju trases, darbi tiek veikti ar rokām.

4. Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas, pretendentiem ir obligāti jāiepazīstas uz vietas ar plānotajiem darbiem, **izpildītāja rīcībā esošās rakšanas tehnikas aizsniegšana līdz kanāla** **pretējam krastam**, transporta maršrutiem, apgrūtinājumiem un cita veida nepieciešamo informāciju cenu piedāvājuma sagatavošanai.

Cenu piedāvājumi tiks pieņemti tikai no tiem pretendentiem, kuri būs uz vietas iepazinušies ar plānotajiem darbiem.

5. Cenu piedāvājumā jānorāda kopējā cena par visu veicamo darbu (kopējā cenā ietilpst visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN).

6. Apmaksa par paveikto darbi: 100% pēc apmaksa pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta, un izpildītāja iesniegta rēķina parakstīšanas.

7. Cenu piedāvājums jāiesniedz personīgi vai sūtot uz e-pastu Mehānikas nodaļas vadītājam Arvim Druviņam.

8. Kontaktpersona:

Mehānikas nodaļas vadītājs Arvis Druviņš, tel.26444257, e-pasts mehānika@rundale.net

9. Tirgus izpēte spēkā līdz 23.11.2018.